PASPORT NOVÝCH A OBNOVENÝCH MK k 31.12. 2012

a

NÁVRH PLÁNU A OBNOVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na roky 2013-2020

- NOVOVYBUDOVANÉ MIESTNE MOMUNIKÁCIE k 31.12. 2012  - 1. 032M

| číslo MK | názov alebo označenie MK | celková dĺžka v m |
| --- | --- | --- |
| S MK 04 | Drevárska (pri TDF) | 134 |
| S MK 05 | Uhorčíková (KIK-TESCO) | 257 |
| S MK 09 | Záhradná | 65 |
| S MK 14 | Prepojenie ul. Mládeže poza Miženka | 82 |
| S MK 15 | Prepojenie ul. Mierová a mládeže za CZT | 44 |
| S MK 30-1 | K M. Miženkovi | 50 |
| H MK 33-1 | K novému cintorínu | 400 |
| CELKOM |  | 1 032 |

- NÁVRH NOVÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- Prepojenie Štúrovej ulice, Nádražnej ulice a polikliniky 210m

- Bukovina – zóna

- Predmier u Bielčikov (predpoklad pre IBV) 420m

- Prepojenie ul. Jašíkovej a ul.Záhradnej cca 100m

- Predĺženie  VK MK 90 – do Pavlíka cca 120m

- NÁVRH CHODNÍKOV:

- Rekonštrukcia chodníka popri Štefanikovej ul. S MK 06 – cca 500m

- Rekonštrukcia chodníka popri Slovaneskej ul. Z MK 78 – cca 1100m

- Nový chodník popri št.ceste č.484-Predmier

- Nový chodník popri Školskej ul. – cca 170m

- OBNOVENÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE k  31.12. 2012 – 16.710 M  (40,68% )

STRED – 47,3 %                                            HLINENÉ – 36,2%                                                       PREDMIER -26 %

ZÁVODIE – 52,9%                                        VYŠNÝ KONIEC – 50%                                             TURKOV – 41,5%

STRED                                                                                                                     6.619 M                4.923 M

| číslo MK | názov alebo označenie MK |  | Celková dĺžka m | Obnovená dĺžka m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S MK 02 | Jašíkova ul. |  | 1330 | 350 ABS 169 Dlažba |
| S MK 03 | Jašíkova ul. (Macvejda-št.cesta) |  | 80 | 80 |
| S MK 06 | M.R.Štefanika a ul.Nádražná |  | 985 | 874 |
| S MK 08 | Krátka |  | 157 | 157 |
| S MK 09 | Záhradná |  | 370 | 305 |
| S MK 10 | Urbárska |  | 197 | 155 ABS 42 dlažba |
| S MK 11 | Mlynská |  | 262 | 262 |
| S MK 12 | Mládeže |  | 251 | 251 |
| S MK 13 | Mierová |  | 221 | 221 |
| S MK 17 | Obchodná |  | 233 | 61 ABS 172 dlažba |
| S MK 18 | Prístupová k byt.domom 405-410 |  | 117 | 117 |
| S MK 22 | Bukovina – k Rizmanovi |  | 154 | 89,5 |
| S MK 23 | Okružná |  | 615 | 291 |
| S MK 24 | Horná |  | 507 | 186,5 |
| S MK 25 | Javorová |  | 600 | 600 |
| S MK 26 | Pod Bukovinou |  | 233 | 233 |
| S MK 30 | Prístup - spojnica Beskyd.-št.cesta |  | 49 | 49 |
| S MK 31 | Ku garážam pod II/487 |  | 258 | 258 |
| HLINENÉ |  |  | 3.575M | 3.005M |
| H MK 32 | Hlinenská |  | 2231 | 2 231 |
| H MK 42 | K Ženčuchovi |  | 60 | 60 |
| H MK 45 | Bednárska – k Zajacovi |  | 214 | 214 |
| H MK 47 | Na Kempe |  | 1070 | 500 |
| PREDMIER |  |  | 3.662M | 2.102M |
| P MK 51 | Severná ul. |  | 470 | 250 |
| P MK 52 | Hrnčiarska |  | 450 | 450 |
| P MK 53 | K Rovňaníkovi |  | 79 | 79 |
| P MK 58 | Ku Krištiakovi |  | 112 | 112 |
| P MK 59 | Fojtová |  | 1935 + 100 | 1046 |
| P MK 60 | K Vašulkovcom |  | 29 | 29 |
| P MK 72 | K Papučíkovi |  | 489 | 136 |
| ZÁVODIE |  |  | 1.767M | 1.613M |
| Z MK 78 | Slovanská |  | 1387 | 1387 |
| Z MK 82 | K Sabelovi |  | 148 | 148 |
| Z MK 83 | Ku Hrtúsovi |  | 232 | 78 |
| VYŠNÝ KONIEC |  | 2.267M 2.267M |  |  |
| V MK 88 | K Židekovi |  | 170 | 170 |
| V MK 91 | Do Madaja |  | 160 | 160 |
| V MK 92 | Do Golisa |  | 188 | 188 |
| V MK 93 | Do Jašíka |  | 120 | 120 |
| V MK 94 | Stará cesta |  | 553 | 553 |
| V MK 99 | Lúčna |  | 801 | 801 |
| V MK 105 | K Pytliačke |  | 185 | 185 |
| V MK 106 | K Baraníkovi |  | 90 | 90 |
| TURKOV | 3.310M 2.800M |  |  |  |
| T MK 115 | K Dodekovi |  | 3310 | 2 800m |

- Návrh plánu obnovy a údržby miestnych komunikácií 2013-2020

LEGENDA:

- Čiastočná oprava MK - oprava výtlkov

- Obrusná (vrchná) vrstva ABS

- Údržbová oprava – odvodnenie MK, vyspravenie výfrezom príp.štrkodrvou

- Odvodnenie a rozšírenie MK, obrubníky, odvodňovacie žľaby, panely

- Vyrovnanie a položenie spodnej vrstvy OKH

- Návrh na prípravu pre podanie žiadosti prostredníctvom eurofondov

| číslo MK | názov alebo označenie MK | Celková dĺžka m | Zaradenie/predp.rok | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRED |  | 5.960,5m |  |  |
| S MK 01 | ku vleku Bukovina | 1993 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 02 | Jašíkova ul. | 811 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 06 | M.R.Štefanika a ul.Nádražná | 111 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 07 | Štúrova | 700 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 09 | Záhradná | 65 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 19 | zdrav.stredisko | 352 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 19-1 | zdrav.stredisko | 34 | A/2013 F/2014-20 |  |
| S MK 20 | Pod brehom | 138 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 21 | Školská | 328 | A,D/2013,B/2014-20 | 2013-čiast.rozšírenie,obrubníky |
| S MK 23 | Okružná | 324 | A/2013, B/2014-20 | 2013-vybud.kanal.šachty |
| S MK 24 | Horná | 320,5 | A/2013, B/2014-20 | 2013-oprava MK – prepad po plyne cca 20m |
| S MK 27 | Pod vŕškom | 151 | B/2014-20 |  |
| S MK 28 | Spojnica Štefánikovej a ul. Pod vŕškom | 55 | B/2014-20 |  |
| S MK 29 | Dlhovanská – na Vŕšku | 152 | B/2014-20 |  |
| HLINENÉ |  | 5 500m |  |  |
| H MK 32-1 | Ku Gernátovi | 200 | D/2014-20 |  |
| H MK 33 | Cintorínska | 466 | D/2013, F/2014-20 | Rozšírenie+odvodnenie |
| H MK 34 | Strmá II | 117 | D/2014, F/2014-20 | Osadenie panelov po celej dĺžke |
| H MK 35 | Strmá I | 132 | A/2013 D/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 36 | K Šobichovi | 300 | A/2013-14 |  |
| H MK 37 | Okolo Polku | 180 | A/2013-14 |  |
| H MK 38 | K Jendriskovi | 120 | A/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 39 | K Lemešovi | 130 | A,D/2013-14 |  |
| H MK 40 | -„- | 45 | A/2013 |  |
| H MK 41 | Pod kaplnkou | 106 | A,D/2013-14 |  |
| H MK 43 | K Bobekovi | 39 | A/2013-14 |  |
| H MK 44 | Na Košariská | 1200 | C/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 46 | Pod kopanicou a do Hnidkov | 1380 | B, F/2014-20 |  |
| H MK 47 | Na Kempe | 570 | C/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 48 | Kempa okolo Cudráka | 216 | B,D/2013-14 |  |
| H MK 49 | K Mikovčákovi a Jarošovi | 85 | A/2013-14 |  |
| PREDMIER |  | 6 376m |  |  |
| P MK 50 | U Uhrov | 487 | A/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 51 | Severná | 220 | A/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 54 | K Hanzlovi | 104 | F/2014-20 |  |
| P MK 55 | K Iványimu | 79 | F/2014-20 |  |
| P MK 56 | Revírna | 324 | A/2013 |  |
| P MK 57 | Cesta pred 272 | 103 | F/2014-20 !!!súd.spor |  |
| P MK 59 | Fojtová | 989 | A/2013,B, F/2014-20 | Oprava MK štrkodrvou |
| P MK 59-1 | Za Kontríkom | 50 | A/2013 |  |
| P MK 61 | K Bielčikovi | 450 + 90 | A-2013, F/2014-20 |  |
| P MK 62 | K Vilímovi | 90 | A/2013 |  |
| P MK 63 | K Litvíkovi | 75 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 64 | K Pupíkovi | 106 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 65 | K Maľovaníkovi | 91 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 66 | Ku Kapusniakovi | 45 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 67 | Za Jánskym | 33 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 68 | Na Letave | 120 | C, F/2014-20 | Vlastníctvo pozemku!! |
| P MK 69 | K Šutaríkovi | 490 + 150 | C/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 70 | Ku Gančárovi | 38 | A/2014-15 |  |
| P MK 71 |  | 33 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 71-1 |  | 60 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 72 | K Papučíkovi | 489 | C, F/2014-20 | 2014 - odvodnenie |
| P MK 73 | K Hermanovi | 142 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74 |  | 120 | !! spor |  |
| P MK 74-1 | Ku Tkáčikovej | 50 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74-2 |  | 30 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74-3 | Ku kapličke | 250 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 75 | Za mostom do Korne | 73 | A/2014 |  |
| P MK 76 | K les. Bytovkám | 335 + 140 | B,E2014-20 |  |
| P MK 77 | Spojnica II/484 a Fojtovej pred MPS | 33 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 77-1 | Ku Skalickému | 70 | A/2014, F/2014-20 |  |
| ZÁVODIE |  | 1 512m |  |  |
| Z MK 79 | Bernolákova - do Šperkovej | 325 | A/2013, F/2014-20 |  |
| Z MK 80 | Športovcov | 615 | B, F/2014-20 |  |
| Z MK 81 | Spojnica Slovanskej a Športovcov | 70 | B, F/2014-20 |  |
| Z MK 83 | Ku Hrtúsovi | 154 | C, F/2014-20 spor | dosypať štrkodrvu |
| Z MK 84 | K Frišovi | 220 + 50 | F/2014-20 |  |
| VYŠNÝ KONIEC |  | 2 264m |  |  |
| V MK 85 | K Dičkovej | 160 | F/2014-20 |  |
| V MK 86 | Okolo Dlhovanky | 140 | F/2014-20 |  |
| V MK 87 | Stará cesta (MUDr.Vyšinský) | 280 | A/2013, F/2014-20 |  |
| V MK 87-1 | Výjazd na II/487 od MUDr. Vyšinského | 11 | F/2014-20 |  |
| V MK 89 | K Rejdovcom | 150 | A/2013, F/2014-20 |  |
| V MK 90 | Do Pavlíka | 195 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 95 |  | 40 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 96 |  | 64 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 97 |  | 92 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 98 | Do Čuboňa | 90 | B, F/2014-20 | výfrezok |
| V MK 99-1 | Ku Križňanovej | 50 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 100 | Spojnica Lúčnej a II/487 okolo Stopku | 65 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 101 |  | 63 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 102 | Spojnica Lúčnej a II/487 okolo Fuljerovej | 82 | B, F/2014-20 | výfrezok |
| V MK 103 | Cesta pri Dúhe | 92 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 104 | Ulička zo Semetešskej cesty | 37 | A/2013 |  |
| V MK 107 | Na chotári | 90 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 108 | Prístup k RD | 45 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 109 | K Smieškovi (Dyčka) | 90 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 110 | Letavay | 60 | A, F/2014-20 |  |
| V MK 111 | -„- | 190 | A, F/2014-20 |  |
| V MK 112 | -„- | 178 | A, F/2014-20 |  |
| TURKOV |  | 3 946m |  |  |
| T MK 113 | Nad Čupákom | 679 | A, F/2014-20 |  |
| T MK 114 | Ku Kucharíkovi nad kostolom | 200 | A/2013 |  |
| T MK 115 | K Dodekovi | 510 | A/2013, F/2014-20 |  |
| T MK 116 | Do Galicu | 1010 | A/2013, F/2014-20 |  |
| T MK 117 | Do Šutari | 536 | A/2013 |  |
| T MK 118 | U Valčuhov | 110 | F/2014-20 |  |
| T MK 118-1 | U Valčuhov I. | 300 | F/2014-20 |  |
| T MK 119 | K Lašovi | 430 | F/2014-20 |  |
| T MK 120 | K Lacúchovi | 70 | F/2014-20 |  |
| T MK 120-1 | Za prejazdom do Turkova | 100 | F/2014-20 |  |