**PASPORT NOVÝCH A OBNOVENÝCH MK k 31.12. 2012**

**a**

**NÁVRH PLÁNU A OBNOVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na roky 2013-2020**

1. **NOVOVYBUDOVANÉ MIESTNE MOMUNIKÁCIE k 31.12. 2012 - 1. 032M**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **číslo MK** | **názov alebo označenie MK** | **celková dĺžka v m** |
| S MK 04 | Drevárska (pri TDF) | 134 |
| S MK 05 | Uhorčíková (KIK-TESCO) | 257 |
| S MK 09 | Záhradná | 65 |
| S MK 14 | Prepojenie ul. Mládeže poza Miženka | 82 |
| S MK 15 | Prepojenie ul. Mierová a mládeže za CZT | 44 |
| S MK 30-1 | K M. Miženkovi | 50 |
| H MK 33-1 | K novému cintorínu | 400 |
| **CELKOM** |  | **1 032** |

1. **NÁVRH NOVÝCH MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

* Prepojenie Štúrovej ulice, Nádražnej ulice a polikliniky 210m
* Bukovina – zóna
* Predmier u Bielčikov (predpoklad pre IBV) 420m
* Prepojenie ul. Jašíkovej a ul.Záhradnej cca 100m
* Predĺženie VK MK 90 – do Pavlíka cca 120m

1. **NÁVRH CHODNÍKOV:**

* Rekonštrukcia chodníka popri Štefanikovej ul. S MK 06 – cca 500m
* Rekonštrukcia chodníka popri Slovaneskej ul. Z MK 78 – cca 1100m
* Nový chodník popri št.ceste č.484-Predmier
* Nový chodník popri Školskej ul. – cca 170m

1. **OBNOVENÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE k  31.12. 2012 – 16.710 M (40,68% )**

**STRED – 47,3 % HLINENÉ – 36,2% PREDMIER -26 %**

**ZÁVODIE – 52,9% VYŠNÝ KONIEC – 50% TURKOV – 41,5%**

**STRED**  6.619 M  **4.923 M**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo MK** | **názov alebo označenie MK** | | **Celková dĺžka**  **m** | **Obnovená dĺžka**  **m** |
| S MK 02 | Jašíkova ul. | | 1330 | 350 ABS  169 Dlažba |
| S MK 03 | Jašíkova ul. (Macvejda-št.cesta) | | 80 | 80 |
| S MK 06 | M.R.Štefanika a ul.Nádražná | | 985 | 874 |
| S MK 08 | Krátka | | 157 | 157 |
| S MK 09 | Záhradná | | 370 | 305 |
| S MK 10 | Urbárska | | 197 | 155 ABS  42 dlažba |
| S MK 11 | Mlynská | | 262 | 262 |
| S MK 12 | Mládeže | | 251 | 251 |
| S MK 13 | Mierová | | 221 | 221 |
| S MK 17 | Obchodná | | 233 | 61 ABS  172 dlažba |
| S MK 18 | Prístupová k byt.domom 405-410 | | 117 | 117 |
| S MK 22 | Bukovina – k Rizmanovi | | 154 | 89,5 |
| S MK 23 | Okružná | | 615 | 291 |
| S MK 24 | Horná | | 507 | 186,5 |
| S MK 25 | Javorová | | 600 | 600 |
| S MK 26 | Pod Bukovinou | | 233 | 233 |
| S MK 30 | Prístup - spojnica Beskyd.-št.cesta | | 49 | 49 |
| S MK 31 | Ku garážam pod II/487 | | 258 | 258 |
|  |  | |  |  |
| **HLINENÉ** |  | | 3.575M | **3.005M** |
| H MK 32 | Hlinenská | | 2231 | 2 231 |
| H MK 42 | K Ženčuchovi | | 60 | 60 |
| H MK 45 | Bednárska – k Zajacovi | | 214 | 214 |
| H MK 47 | Na Kempe | | 1070 | 500 |
| **PREDMIER** |  | | 3.662M | **2.102M** |
| P MK 51 | Severná ul. | | 470 | 250 |
| P MK 52 | Hrnčiarska | | 450 | 450 |
| P MK 53 | K Rovňaníkovi | | 79 | 79 |
| P MK 58 | Ku Krištiakovi | | 112 | 112 |
| P MK 59 | Fojtová | | 1935 + 100 | 1046 |
| P MK 60 | K Vašulkovcom | | 29 | 29 |
| P MK 72 | K Papučíkovi | | 489 | 136 |
| **ZÁVODIE** |  | | 1.767M | **1.613M** |
| Z MK 78 | Slovanská | | 1387 | 1387 |
| Z MK 82 | K Sabelovi | | 148 | 148 |
| Z MK 83 | Ku Hrtúsovi | | 232 | 78 |
| **VYŠNÝ KONIEC** | | 2.267M **2.267M** | | |
| V MK 88 | K Židekovi | | 170 | 170 |
| V MK 91 | Do Madaja | | 160 | 160 |
| V MK 92 | Do Golisa | | 188 | 188 |
| V MK 93 | Do Jašíka | | 120 | 120 |
| V MK 94 | Stará cesta | | 553 | 553 |
| V MK 99 | Lúčna | | 801 | 801 |
| V MK 105 | K Pytliačke | | 185 | 185 |
| V MK 106 | K Baraníkovi | | 90 | 90 |
| **TURKOV** | 3.310M **2.800M** | | | |
| T MK 115 | K Dodekovi | | 3310 | 2 800m |

1. **Návrh plánu obnovy a údržby miestnych komunikácií 2013-2020**

**LEGENDA:**

1. **Čiastočná oprava MK - oprava výtlkov**
2. **Obrusná (vrchná) vrstva ABS**
3. **Údržbová oprava – odvodnenie MK, vyspravenie výfrezom príp.štrkodrvou**
4. **Odvodnenie a rozšírenie MK, obrubníky, odvodňovacie žľaby, panely**
5. **Vyrovnanie a položenie spodnej vrstvy OKH**
6. **Návrh na prípravu pre podanie žiadosti prostredníctvom eurofondov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo MK** | **názov alebo označenie MK** | **Celková dĺžka m** | **Zaradenie/predp.rok** | **poznámky** |
|  |  |  |  |  |
| **STRED** |  | **5.960,5m** |  |  |
| S MK 01 | ku vleku Bukovina | 1993 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 02 | Jašíkova ul. | 811 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 06 | M.R.Štefanika a ul.Nádražná | 111 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 07 | Štúrova | 700 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 09 | Záhradná | 65 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 19 | zdrav.stredisko | 352 | A/2013, F/2014-20 |  |
| S MK 19-1 | zdrav.stredisko | 34 | A/2013 F/2014-20 |  |
| S MK 20 | Pod brehom | 138 | A/2013 B,F/2014-20 |  |
| S MK 21 | Školská | 328 | A,D/2013,B/2014-20 | 2013-čiast.rozšírenie,obrubníky |
| S MK 23 | Okružná | 324 | A/2013, B/2014-20 | 2013-vybud.kanal.šachty |
| S MK 24 | Horná | 320,5 | A/2013, B/2014-20 | 2013-oprava MK – prepad po plyne cca 20m |
| S MK 27 | Pod vŕškom | 151 | B/2014-20 |  |
| S MK 28 | Spojnica Štefánikovej a ul. Pod vŕškom | 55 | B/2014-20 |  |
| S MK 29 | Dlhovanská – na Vŕšku | 152 | B/2014-20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **HLINENÉ** |  | **5 500m** |  |  |
| H MK 32-1 | Ku Gernátovi | 200 | D/2014-20 |  |
| H MK 33 | Cintorínska | 466 | D/2013, F/2014-20 | Rozšírenie+odvodnenie |
| H MK 34 | Strmá II | 117 | D/2014, F/2014-20 | Osadenie panelov po celej dĺžke |
| H MK 35 | Strmá I | 132 | A/2013 D/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 36 | K Šobichovi | 300 | A/2013-14 |  |
| H MK 37 | Okolo Polku | 180 | A/2013-14 |  |
| H MK 38 | K Jendriskovi | 120 | A/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 39 | K Lemešovi | 130 | A,D/2013-14 |  |
| H MK 40 | -„- | 45 | A/2013 |  |
| H MK 41 | Pod kaplnkou | 106 | A,D/2013-14 |  |
| H MK 43 | K Bobekovi | 39 | A/2013-14 |  |
| H MK 44 | Na Košariská | 1200 | C/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 46 | Pod kopanicou a do Hnidkov | 1380 | B, F/2014-20 |  |
| H MK 47 | Na Kempe | 570 | C/2013, F/2014-20 |  |
| H MK 48 | Kempa okolo Cudráka | 216 | B,D/2013-14 |  |
| H MK 49 | K Mikovčákovi a Jarošovi | 85 | A/2013-14 |  |
|  |  |  |  |  |
| **PREDMIER** |  | **6 376m** |  |  |
| P MK 50 | U Uhrov | 487 | A/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 51 | Severná | 220 | A/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 54 | K Hanzlovi | 104 | F/2014-20 |  |
| P MK 55 | K Iványimu | 79 | F/2014-20 |  |
| P MK 56 | Revírna | 324 | A/2013 |  |
| P MK 57 | Cesta pred 272 | 103 | F/2014-20 !!!súd.spor |  |
| P MK 59 | Fojtová | 989 | A/2013,B, F/2014-20 | Oprava MK štrkodrvou |
| P MK 59-1 | Za Kontríkom | 50 | A/2013 |  |
| P MK 61 | K Bielčikovi | 450 + 90 | A-2013, F/2014-20 |  |
| P MK 62 | K Vilímovi | 90 | A/2013 |  |
| P MK 63 | K Litvíkovi | 75 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 64 | K Pupíkovi | 106 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 65 | K Maľovaníkovi | 91 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 66 | Ku Kapusniakovi | 45 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 67 | Za Jánskym | 33 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 68 | Na Letave | 120 | C, F/2014-20 | Vlastníctvo pozemku!! |
| P MK 69 | K Šutaríkovi | 490 + 150 | C/2013, F/2014-20 |  |
| P MK 70 | Ku Gančárovi | 38 | A/2014-15 |  |
| P MK 71 |  | 33 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 71-1 |  | 60 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 72 | K Papučíkovi | 489 | C, F/2014-20 | 2014 - odvodnenie |
| P MK 73 | K Hermanovi | 142 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74 |  | 120 | !! spor |  |
| P MK 74-1 | Ku Tkáčikovej | 50 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74-2 |  | 30 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 74-3 | Ku kapličke | 250 | C, F/2014-20 |  |
| P MK 75 | Za mostom do Korne | 73 | A/2014 |  |
| P MK 76 | K les. Bytovkám | 335 + 140 | B,E2014-20 |  |
| P MK 77 | Spojnica II/484 a Fojtovej pred MPS | 33 | B, F/2014-20 |  |
| P MK 77-1 | Ku Skalickému | 70 | A/2014, F/2014-20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **ZÁVODIE** |  | **1 512m** |  |  |
| Z MK 79 | Bernolákova - do Šperkovej | 325 | A/2013, F/2014-20 |  |
| Z MK 80 | Športovcov | 615 | B, F/2014-20 |  |
| Z MK 81 | Spojnica Slovanskej a Športovcov | 70 | B**,** F/2014-20 |  |
| Z MK 83 | Ku Hrtúsovi | 154 | C, F/2014-20 spor | dosypať štrkodrvu |
| Z MK 84 | K Frišovi | 220 + 50 | F/2014-20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **VYŠNÝ KONIEC** |  | **2 264m** |  |  |
| V MK 85 | K Dičkovej | 160 | F/2014-20 |  |
| V MK 86 | Okolo Dlhovanky | 140 | F/2014-20 |  |
| V MK 87 | Stará cesta (MUDr.Vyšinský) | 280 | A/2013, F/2014-20 |  |
| V MK 87-1 | Výjazd na II/487 od MUDr. Vyšinského | 11 | F/2014-20 |  |
| V MK 89 | K Rejdovcom | 150 | A/2013, F/2014-20 |  |
| V MK 90 | Do Pavlíka | 195 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 95 |  | 40 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 96 |  | 64 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 97 |  | 92 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 98 | Do Čuboňa | 90 | B, F/2014-20 | výfrezok |
| V MK 99-1 | Ku Križňanovej | 50 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 100 | Spojnica Lúčnej a II/487 okolo Stopku | 65 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 101 |  | 63 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 102 | Spojnica Lúčnej a II/487 okolo Fuljerovej | 82 | B, F/2014-20 | výfrezok |
| V MK 103 | Cesta pri Dúhe | 92 | B, F/2014-20 |  |
| V MK 104 | Ulička zo Semetešskej cesty | 37 | A/2013 |  |
| V MK 107 | Na chotári | 90 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 108 | Prístup k RD | 45 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 109 | K Smieškovi (Dyčka) | 90 | C, F/2014-20 |  |
| V MK 110 | Letavay | 60 | A, F/2014-20 |  |
| V MK 111 | -„- | 190 | A, F/2014-20 |  |
| V MK 112 | -„- | 178 | A, F/2014-20 |  |
|  |  |  |  |  |
| **TURKOV** |  | **3 946m** |  |  |
| T MK 113 | Nad Čupákom | 679 | A, F/2014-20 |  |
| T MK 114 | Ku Kucharíkovi nad kostolom | 200 | A/2013 |  |
| T MK 115 | K Dodekovi | 510 | A/2013, F/2014-20 |  |
| T MK 116 | Do Galicu | 1010 | A/2013, F/2014-20 |  |
| T MK 117 | Do Šutari | 536 | A/2013 |  |
| T MK 118 | U Valčuhov | 110 | F/2014-20 |  |
| T MK 118-1 | U Valčuhov I. | 300 | F/2014-20 |  |
| T MK 119 | K Lašovi | 430 | F/2014-20 |  |
| T MK 120 | K Lacúchovi | 70 | F/2014-20 |  |
| T MK 120-1 | Za prejazdom do Turkova | 100 | F/2014-20 |  |